ОТЧЕТ за 1 квартал 2014

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

| "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области " |
| --- |
| Подпрограмма 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" |
| Наименование мероприятия | ОТЧЕТ 1 кв. | Исполнение годового плана, % |
|  | Объем финансирования, руб. | Выполнено, руб. |  |
| Приобретение объектов недвижимого имущества для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 22 242 956,00 |  |  |
| ВСЕГО | 22 242 956,00 | 0,00 | 0 |
| В т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  |
| федеральный бюджет | 4 157 951,20 | 0,00 | 0 |
| бюджет субъекта | 15 592 317,00 | 0,00 | 0 |
| бюджет поселения | 2 492 687,80 | 0,00 | 0 |

Исполнение годового плана составило 0% в связи с тем, что в соответствии  с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год, поставка квартир путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома запланирована на 4 квартал 2014 года.

Финансирования из федерального и областного бюджетов в 1 квартале 2014 года не поступало.